PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 
ĐẦU TƯ CÔNG TẠI CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

( Kèm theo Quyết định số : 01/QĐ-STC ngày 04 tháng 01 năm 2026
của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

| STT | Tên TTHC | Tên văn bản quy định nội dung TTHC | Lĩnh vực | Phòng chuyên môn thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công | Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. | Quản lý Đầu tư công | Phòng Tài chính đầu tư |

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

I. Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công

| 1 | Phạm vi thực hiện TTHC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Quy trình, nội dung thực hiện và kết quả của công việc thẩm tra quyết toán các nhiệm vụ, dự án sử dụng vốn đầu tư công sau khi hoàn thành hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn theo văn bản cho phép dừng hoặc cho phép chấm dứt thực hiện của người có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết định đầu tư. |  |  |  |
| 2 | Đối tượng thực hiện TTHC |  |  |  |
|  | Các tổ chức, cá nhân liên quan đến thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công |  |  |  |
| 3 | Kết quả thực hiện TTHC |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án/công trình/hạng mục hoàn thành. |  |  |  |
| 4 | Căn cứ pháp lý thực hiện TTHC |  |  |  |
|  | - Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025; - Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025; - Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020; - Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; - Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. |  |  |  |
| 5 | Thời gian thực hiện TTHC |  |  |  |
|  | Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A: 08 tháng; dự án nhóm B: 05 tháng; dự án nhóm C: 04 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định |  |  |  |
| 6 | Quy trình thực hiện TTHC | Người thực hiện | Thời gian thực hiện | Kết quả thực hiện |
| 6.1 | Bước 1: |  |  |  |
| - | Chủ đầu tư gửi hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đến phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc văn bản điện tử theo quy định | Chủ đầu tư |  | Hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán |
| 6.2 | Bước 2: |  | Dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A: 08 tháng; dự án nhóm B: 05 tháng; dự án nhóm C: 04 tháng kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ trình thẩm tra quyết toán theo quy định |  |
| - | Lãnh đạo phòng TCĐT phân công công chức phòng TCĐT thực hiện thẩm tra quyết toán. | Trưởng phòng TCĐT |  | Chuyển xử lý trên hệ thống văn bản điện tử |
| - | Công chức phòng TCĐT được phân công kiểm tra hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt quyết toán do chủ đầu tư gửi, nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa bảo đảm theo quy định thì đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện (trường hợp cần thiết tham mưu ban hành văn bản của Sở Tài chính đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ). | Công chức phòng TCĐT |  | Hồ sơ, tài liệu còn thiếu |
| 6.3 | Bước 3: |  |  |  |
| - | Sau khi chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra quyết toán bảo đảm đủ điều kiện thẩm tra theo quy định, công chức phòng TCĐT tiến hành thẩm tra quyết toán theo quy định tại Điều 35, Điều 36 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ. | Công chức phòng TCĐT |  | Dự thảo biên bản thẩm tra quyết toán |
| - | Sau khi thực hiện thẩm tra, công chức phòng TCĐT được phân công thống nhất số liệu, kết quả thẩm tra với chủ đầu tư, dự thảo biên bản thẩm tra quyết toán trình Lãnh đạo phòng TCĐT xem xét. |  |  |  |
| 6.4 | Bước 4: |  |  |  |
| - | Ký biên bản thống nhất kết quả thẩm tra giữa cơ quan thẩm tra và chủ đầu tư | Trưởng phòng TCĐT |  | Biên bản thẩm tra quyết toán |
| 6.5 | Bước 5: |  |  |  |
| - | Công chức phòng TCĐT được phân công dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán của UBND tỉnh (hoặc dự thảo Quyết định của Giám đốc Sở Tài chính trong trường hợp được ủy quyền phê duyệt quyết toán), trình Lãnh đạo phòng TCĐT xem xét | Công chức phòng TCĐT |  | Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán |
| - | Lãnh đạo phòng TCĐT xem xét dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán, trình Lãnh đạo Sở Tài chính xem xét ký ban hành | Trưởng phòng TCĐT |  |  |
| 6.6 | Bước 6: |  |  |  |
| - | Lãnh đạo Sở Tài chính xem xét ký ban hành | Lãnh đạo Sở Tài chính phụ trách lĩnh vực |  | Báo cáo kết quả thẩm tra, dự thảo QĐPD quyết toán (hoặc QĐPD của Giám đốc Sở Tài chính trong trường hợp được ủy quyền) |
| 7 | Thành phần hồ sơ, tài liệu, biểu mẫu |  |  |  |
|  | - Thành phần hồ sơ, tài liệu trình thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ. - Biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (các biểu mẫu được trích dẫn tại Phần III) |  |  |  |
| 8 | Phí, lệ phí thực hiện TTHC |  |  |  |
| - | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ |  |  |  |

PHẦN III. CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO HỒ SƠ TRÌNH THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

|  | Mẫu số 01/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số:........./BC-THQTDA | ..., ngày ... tháng ... năm ... |

BÁO CÁO

Tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

- Tên dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (nếu có): ...; Giá trị tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối: ... đồng.

- Tên công trình, hạng mục công trình độc lập (nếu có): ...; Giá trị dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối ... đồng.

- Chủ đầu tư: ...

I. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Vốn kế hoạch được giao | Vốn đã giải ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |
| 1 | Vốn đầu tư công |  |  |  |
| 1.1 | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn) + Vốn ... + Vốn ... - Vốn ngân sách địa phương (ghi chi tiết vốn) + Vốn ... + Vốn ... |  |  |  |
| 1.2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác |  |  |  |
| 2 | Vốn khác (nếu có): |  |  |  |
| 2.1 | Vốn ... |  |  |  |
| 2.2 | Vốn ... |  |  |  |

II. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |
| 6 | Chi phí khác |  |  |  |
| 7 | Dự phòng |  |  |  |

III. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: .........đồng; trong đó:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: .........đồng.

2. Chi phí không tạo nên tài sản: .........đồng.

IV. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: ..........đồng

1. Giá trị thực tế: ........đồng.

2. Giá trị quy đổi (nếu có): : ........đồng.

V. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Thuận lợi, khó khăn:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư.

+ Thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt.

+ Các nội dung chi phí đã thực hiện.

+ Thay đổi khác (nếu có).

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại pháp luật ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 02/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

DANH MỤC VĂN BẢN

| Số TT | Tên văn bản | Số, ngày, tháng, năm ban hành | Cơ quan ban hành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1 2 3 ... | Các văn bản pháp lý ... ... ... ... |  |  |  |
| II 1 2 3 ... | Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có), hợp đồng bổ sung (nếu có) ... ... ... ... |  |  |  |
| III | Kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (Trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là “không có”) |  |  |  |
| 1 2 3 ... | ... ... ... ... |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thực hiện theo cơ chế đặc thù (như: Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khẩn cấp, dự án đặc biệt....) thì văn bản pháp lý và hồ sơ tài liệu liên quan được ghi theo các quy định cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền ban hành.

|  | Mẫu số 03/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU

Tên dự án: ...

Mã dự án: ...

Tên công trình, hạng mục công trình độc lập: ... (trường hợp quyết toán công trình, hạng mục công trình độc lập).

Chủ đầu tư: ...

Cơ quan thanh toán: ...

I. Tình hình giải ngân:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung | Số liệu của chủ đầu tư |  |  |  | Số liệu của cơ quan thanh toán |  |  |  | Chênh lệch | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vốn kế hoạch | Số vốn đã giải ngân |  |  | Vốn kế hoạch | Số vốn đã giải ngân |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng |  | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Tạm ứng |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=8-4 | 12 |
| 1 | Luỹ kế từ khởi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết theo năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Năm ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Năm ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Vốn.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan thanh toán:

1. Nhận xét về việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến giải ngân, quyết toán: ...

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch số liệu (nếu có): ...

3. Kiến nghị: ...

| Ngày ... tháng ... năm.... CHỦ ĐẦU TƯ Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) | Ngày ... tháng ... năm ... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THANH TOÁN (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: Đối chiếu chi tiết vốn đã giải ngân đến ngày khóa sổ để lập báo cáo quyết toán của dự án. Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.

|  | Mẫu số 04/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | Tổng dự toán (dự toán công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối |  | Giá trị đề nghị quyết toán |  | Nguyên nhân tăng, giảm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Tổng số |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Thiết bị |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Quản lý dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Chi phí khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: Tại cột 6 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm của cột 5 so với cột 3, 4 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục riêng để ghi nội dung này).

|  | Mẫu số 05/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

CHI TIẾT TÀI SẢN HÌNH THÀNH LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

| Số TT | Tên và ký hiệu tài sản; quy mô, công suất (riêng đối với thiết bị ghi rõ thêm chủng loại, xuất xứ, năm sản xuất) | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị (đồng) | Tổng nguyên giá (đồng) | Ngày đưa tài sản vào sử dụng | Loại vốn đầu tư hình thành tài sản | Đơn vị tiếp nhận sử dụng (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 ... | ... ... |  |  |  |  |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 06/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

CHI TIẾT VẬT TƯ, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ TỒN ĐỌNG

| Số TT | Danh mục | Đơn vị tính | Số lượng | Giá đơn vị (đồng) | Giá trị còn lại (đồng) | Đơn vị tiếp nhận hoặc xử lý theo quy định (nếu có) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng giao cho đơn vị tiếp nhận |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| II | Vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng xử lý theo quy định |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.

|  | Mẫu số 07/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đơn vị: đồng

| Số TT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị đề nghị quyết toán | Vốn đã giải ngân | Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5-4 | 7 = 4-5 | 8 |
| 1 | Nguyễn Văn A |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Công ty B |  |  |  |  |  |  |
| 3 | .... |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Trường hợp không có nội dung phát sinh thì ghi cụ thể “không có” vào biểu.

- Xác định rõ khoản phải thu, phải trả cụ thể của từng cá nhân, tổ chức.

- Cột 3: Trường hợp không có hợp đồng thì ghi nội dung công việc; trường hợp có hợp đồng thì ghi số và ngày, tháng, năm của hợp đồng.

|  | Mẫu số 08/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) |
| --- | --- |

| CHỦ ĐẦU TƯ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số:........./BC-THQTDA | ..., ngày ... tháng ... năm ... |

BÁO CÁO

Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Dự án:...

(Dùng cho dự án quy hoạch, dự án chuẩn bị đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, dự án dừng thực hiện chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)

I. Văn bản pháp lý:

| Số TT | Tên văn bản | Số, ngày, tháng, năm ban hành | Tên cơ quan ban hành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hồ sơ pháp lý |  |  |
| 1 | Quyết định phê duyệt dự án, dự toán |  |  |
| 2 | Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án |  |  |
| 3 | Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch) |  |  |
| 4 | Văn bản phê duyệt dự toán chi phí |  |  |
| 5 | Văn bản phê duyệt dự án quy hoạch hoặc dự án chuẩn bị đầu tư |  |  |
| 6 | Văn bản cho phép dừng thực hiện |  |  |
| 7 | Các văn bản khác có liên quan |  |  |
|  | ... |  |  |
| II | Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) |  |  |
| 1 | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |
| III | Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi cụ thể là “không có”) |  |  |
| 1 | ... |  |  |
| ... | ... |  |  |

II. Thực hiện đầu tư

1. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Số TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Vốn kế hoạch được giao | Vốn đã giải ngân |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |
| 1 | Vốn đầu tư công |  |  |  |
| 1.1 | Vốn ngân sách nhà nước |  |  |  |
|  | - Vốn ngân sách trung ương (ghi chi tiết vốn) + Vốn ... + Vốn ... - Vốn ngân sách địa phương |  |  |  |
| 1.2 | Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác |  |  |  |
| 2 | Vốn khác (nếu có) |  |  |  |
| 2.1 | Vốn... |  |  |  |
| 2.2 | Vốn... |  |  |  |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Số TT | Nội dung chi phí | Tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị đề nghị quyết toán tăng (+), giảm (-) so với tổng mức đầu tư (của dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập), dự toán (công trình, hạng mục công trình độc lập) được phê duyệt phê hoặc điều chỉnh lần cuối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 |
|  | Tổng số |  |  |  |
| 1 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  |  |  |
| 2 | Xây dựng |  |  |  |
| 3 | Thiết bị |  |  |  |
| 4 | Quản lý dự án |  |  |  |
| 5 | Tư vấn |  |  |  |
| 6 | Chi phí khác |  |  |  |
| 7 | Dự phòng |  |  |  |

3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: .........đồng; trong đó:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: .........đồng

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: .........đồng

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án: ..........đồng

4.1. Giá trị thực tế: ........đồng.

4.2. Giá trị quy đổi (nếu có): : ........đồng.

5. Các nội dung khác: (nếu có).

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1. Tình hình thực hiện dự án:

- Thuận lợi, khó khăn:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được phê duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi chủ đầu tư, đấu thầu, vốn đầu tư, tổng mức đầu tư.

+ Thiết kế kỹ thuật, dự toán được phê duyệt.

+ Các nội dung chi phí đã thực hiện.

+ Thay đổi khác (nếu có).

2. Nhận xét, đánh giá thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý dự án theo quy định tại pháp luật Ngân sách nhà nước, Đầu tư công, Xây dựng, Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thực hiện dự án.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị để giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án (nếu có):

| NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, ghi rõ họ tên) | ....., ngày ..... tháng ..... năm ...... CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thực hiện theo cơ chế đặc thù (như: Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khẩn cấp, dự án đặc biệt....) thì văn bản pháp lý và hồ sơ tài liệu liên quan được ghi theo các quy định cơ chế đặc thù được cấp có thẩm quyền ban hành.